安徽百大电器连锁有限公司

百大电器心悦城店道具拆除清运及装饰工程市场竞价文件

安徽百大电器连锁有限公司（以下简称：百大电器）现对百大电器心悦城店道具拆除清运及装饰工程项目进行市场竞价，诚邀具有相关资质的专业公司参与报价。

一、项目简介

1.项目名称：百大电器心悦城店道具拆除清运及装饰工程（编号：DQJJSG—230506）

2.项目地址：合肥市包河区滨湖新区包河大道与紫云路交口百大心悦城4楼。

3.项目范围：详见竞价文件（具体见工程量清单并结合现场勘查为准。）

4.项目控制价：项目控制价96133.00元，报价不高于项目控制价，否则视为无效报价。

二、报价人要求及报价文件组成要求

1.投标人须具有独立法人资格；提供营业执照复印件。

2.具有建筑工程施工总承包三级或建筑装修装饰工程专业承包资质，提供资质证书复印件。

3.投标人须符合下列情形之一（以在“安徽合肥公共资源交易中心”网站http://ggzy.hefei.gov.cn/pgt/exposureDesk.html查询信息为准）：

（1）开标日前两年内未被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录或记不良行为记录累计未满10分的。

（2）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达10分(含10分)到15分且公布日距开标日超过6个月。

（3）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达15分(含15分)到20分且公布日距开标日超过12个月。

（4）最近一次被合肥市及其所辖县（市）公共资源交易监督管理局记不良行为记录累计记分达20分(含20分)及以上且公布日距开标日超过24个月。

4.投标人存在以下不良信用记录情形之一的，不得推荐为中标候选人，不得确定为中标人（以在“信用中国”网站 http://www.creditchina.gov.cn/查询信息为准）：

(1)投标人被人民法院列入失信被执行人的。

(2)投标人被列入政府采购严重违法失信名单的。

(3)投标人被工商行政管理部门列入企业经营异常名录的。

(4)投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的。

注：报价时须提供上述资质及证明文件（复印件或网站截图并加盖公章），以及竞价一览表、分项报价表或工程量清单等；

- 合同主要条款：详见附件三《零星工程合同模板》，签订合同以此为准。

- 安全施工协议主要条款：详见附件四《小额零星工程安全施工协议书》，签订安全施工协议以此为准。

五、报价及评审方式

1.报价包含工程建设及免费质保期间的材料、人工等所需所有费用的含税（9%）价格，统一按照附件一《竞价一栏表》、附件二《分项报价表》或工程量清单进行报价，并密封加盖公章后在规定时间内送达指定地点。

2.本项目评审方式采用有效最低价法。

六、竞价报送截止时间：2023年 06月18日（如有调整，另行通知）

竞价报送地点：合肥市黄山路596号百大集团6楼601室

- 七、联 系 人：  姓名：张先生      电话：0551-62686163

安徽百大电器连锁有限公司

2023年06月12日

附件一、竞价一览表

| 项目名称 |  | 百大电器心悦城店道具拆除清运及装饰工程 |
| --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | DQJJSG—230506 |
| 报价人全称 |  |  |
| 一、技术承诺 |  |  |
| 1 | 付款方式 | □是□否 响应文件要求 |
| 2 | 服务范围 | □是□否 响应文件要求 |
| 3 | 备注 | □是□否 响应文件要求 |
| 二、商务报价 |  |  |
| 1 | 报价 （含9%税价） | 大写： 元； 小写：￥ 元； |
| 2 | 备 注 | - 1.增值税专用发票； - 2.施工需要包括拆除、装饰、清理及安全防护等一切必要措施； - 3.报价即代表报价方已经实地勘察过现场，同时与百大心悦城后保部沟通并了解一切与开展此项目将发生的所有措施。报价包含此项目所有可能措施产生的额外费用。 |

投标人姓名、电话：

报价单位（盖章）：                          二〇二三年   月   日

附件二、分项报价表

百大电器心悦城店道具拆除清运及装饰工程清单

| 序号 | 施工内容 |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除清运部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道具展柜、零散物件拆除 |  | m2 | 4401.40 |  |  |
| 2 | 石膏板吊顶、龙骨、吊筋拆除 |  | m2 | 1389.10 |  |  |
| 3 | 轻质隔墙拆除 |  | m2 | 268.80 |  |  |
| 4 | 垃圾清运、外运、消纳 |  | m2 | 4401.40 |  |  |
| 装饰部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水性环保无机涂料顶部喷黑 |  | m2 | 1893.00 |  |  |
| 2 | 国标镀锌轻钢龙骨、泰山纸面石膏板双面轻质隔墙 |  | m2 | 37.88 |  |  |
| 3 | 隔墙单面粉刷（嵌缝收口、腻子两遍打磨光洁、乳胶漆两遍） |  | m2 | 37.88 |  |  |
| 4 | 吊顶檐口腻子乳胶漆找补修复 |  | m | 153.40 |  |  |
| 5 | 单开木质套装门、含锁具、合页、门吸等五金 |  | 樘 | 2 |  |  |
| 6 | 单开木质套装门、含锁具、合页、门吸等五金 |  | 樘 | 1 |  |  |
| 7 | 国标长江独芯阻燃塑铜线、镀锌铁管及管件穿线，沿梁顶、墙面明装铺设 |  | m2 | 103.00 |  |  |
| 8 | 防爆灯（甲供）安装、辅料、人工费 |  | 盏 | 7 |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |

附件三、

零星工程合同模板

发包方（招标人、甲方）：安徽百大电器连锁有限公司

承包方（中标人、乙方）：

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就“百大电器心悦城店道具拆除清运及装饰工程”施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

第一条、工程概况

1.1  工程名称：百大电器心悦城店道具拆除清运及装饰工程（编号：DQJJSG—230506）

1.2  工程地点：合肥市包河区滨湖新区包河大道与紫云路交口百大心悦城4楼

1.3  承包范围：百大电器心悦城店道具拆除清运及装饰工程（具体见工程量清单并结合现场）

1.4  承包方式：总承包

1.5  工期：接到甲方通知后拆除清运部分10个日历天内完成，之后装饰部分10个日历天内完成

1.6  工程质量：合格

1.7  合同价款（人民币大写）： （￥：元）

1.8  履约保证金：签订合同前乙方须向甲方缴纳履约保证金3000元，期限至工程竣工验收合格且乙方无违约行为后无息退还

第二条、甲方工作及责任

2.1  开工前 3 天，向乙方提供施工图纸或作法，向乙方提供施工所需的水、电、气及电讯等设备，并说明使用注意事项。办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。同时向乙方提供材料、工机具的堆放场所等，尽可能为乙方提供施工便利。

2.2  指派    为甲方驻工地代表，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.3  委托 / 监理公司进行工程监理，监理公司任命 / 为总监理工程师，其职责在监理合同中应明确，并将合同副本交乙方 / 份。

2.4  负责施工现场乙方与其他施工单位、工种的交叉施工的协调工作。

2.5  履行合同约定，按时按量支付相应工程款。

第三条、乙方工作及责任

3.1  参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底，拟定施工方案和进度计划，交甲方审定。

3.2  指派       为乙方驻工地代表，负责合同履行。按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。

3.3  严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定；严格按照施工图纸、技术说明书或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录；参加竣工验收，编制工程结算；工程竣工后，乙方应向甲方提供壹整套竣工资料。

3.4  遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物、设备管线等设施设备。做好施工现场保卫和垃圾消纳等工作，处理好由于施工带来的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

3.5  施工中未经甲方书面同意或有关部门批准，不得随意拆改原建筑物结构及各种设备管线。

3.6  工程竣工未移交甲方之前，负责对现场的一切设施和工程成品进行保护。

3.7  在工程施工期间，乙方应服从甲方的现场管理，确保工程质量、工期及安全文明施工。因乙方原因导致的安全事故和甲方损失，由乙方负责处理并承担全部责任。

3.8  确保本工程消防验收合格，工程检测费用由乙方负责，费用由乙方承担。

3.9  乙方施工范围内因质量问题验收不合格时，由乙方负责返工直至合格，所有返工费用均由乙方承担，乙方应承担工程延期违约责任并赔偿因工程延期导致的甲方损失。

第四条、关于工期的约定

4.1  因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.2  因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

第五条、关于工程价款及结算的约定

5.1  双方商定本合同价款采用固定单价，单价包括的风险范围：人工、材料、机械费用等一切市场价格变化，但除不可抗力以外的其他风险。

5.2付款方式：本工程不付预付款及工程进度款。工程完工经甲方组织验收合格后付至合同款的80%，结算审计定案、乙方提交项目无工人工资拖欠证明并经甲方核实后，付至结算审计价格的97%，余额3%作为质保金，质保期满经质量回访合格后一次性付清（所有款项无息）。甲方每次付款前，乙方应向甲方开具并交付9%增值税专用发票，否则甲方有权拒绝付款且不视为违约。

第六条、工程变更

6.1 工程变更和设计修改办理的程序：变更由乙方依据规范提出，甲方确认签字盖章后乙方执行；或变更由甲方直接签字盖章书面提出，乙方执行。

6.2 所有变更、签证均以甲方以及甲方委托的造价咨询单位（若有）、监理（若有）审核签字盖章确认为准。

6.3 工程施工过程中，如甲方因实际情况变化提出变更，或乙方按规范提出相关方案并经甲方同意实施的变更，均以签证形式提出。后期结算过程中签证部分执行价格标准如下：

6.3.1 已标价工程量清单中有适用于变更工程项目的，采用该项目的单价；

6.3.2 已标价工程量清单中没有适用但有类似于变更工程项目的，可在合理范围内参照类似项目的单价，经甲方及相关单位审核确认后，作为结算的依据。

6.3.3 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法、当期的工程造价管理机构发布的信息价格和承包人投标总价优惠率同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方及相关单位审核确认后，作为结算的依据。

6.3.4 已标价工程量清单中没有适用也没有类似于变更工程项目的，且工程造价管理机构发布的信息价缺价的，应由承包人根据变更工程资料、招标时的计量规则和计价办法和通过市场调查等取得有合法依据的市场价格和承包人投标总价优惠率同比下浮标准，提出变更工程项目的单价，经甲方及相关单位审核签字确认后，作为结算的依据。

第七条、质量标准及工程验收

严格按有关消防施工验收规范施工，竣工工程验收，以国家颁发的现行《火灾自动报

警系统施工及验收规范》、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》及相关标准、消防审核意见等作为工程质量验收标准。

第八条 保修条件及期限

本工程保修期为工程竣工验收合格之日起两年，自工程经甲方验收合格之日起算，凡因施工造成的质量事故和质量缺陷，应由乙方无偿保修，并承担相应的工程维修责任。

第九条、关于材料供应的约定

本工程乙方负责采购工程所需的材料、设备并承担全部费用，乙方提供的材料、设备应为符合设计要求与国家法律法规等强制性规定的合格产品，乙方应按时供应到现场，并承担运输、搬运、拆除、保管等费用。由乙方供应的材料、设备发生了质量问题或规格差异，应禁止使用，如已使用并影响工程质量或进度等，由乙方承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

第十条、有关安全生产和防火的约定

10.1  乙方提供的施工方案，应符合《中华人民共和国消防条例》和有关防火设计规范。

10.2  乙方在施工期间应严格遵守《建筑安装工程安全技术规程》、《建筑安装工人安全操作规程》、《中华人民共和国消防条例》等相关法律法规法规及规范。

10.3  因乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例等，导致发生安全或火灾事故等，乙方应负责处理并承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

10.4 因乙方施工造成任何甲方/乙方/第三方人身损害或财产损失，均由乙方承担赔偿责任。

第十一条、违约责任

11.1  由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方2000元违约金。

11.2  乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工程成品，如造成损失，应照价赔偿。

11.3  未经甲方书面同意，乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线，由此发生的损失或事故（包括罚款），由乙方负责处理并承担全部责任，并赔偿因此给甲方造成的全部损失。

11.4  未办理竣工验收及移交手续，乙方对工程负完全责任（如已完工程成品保护的特殊要求及费用承担）。

11.5  因一方原因，合同无法继续履行时，应及时通知对方，双方协商一致解除合同，责任方应赔偿因此给对方造成的全部损失。

第十二条、争议或纠纷处理

本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，双方均可向工程项目所在地人民法院提起诉讼。

第十三条、其它约定

1.本合同依据“百大电器心悦城店道具拆除清运及装饰工程（编号：DQJJSG—230506）”招标项目而定，所涉该项目的招标文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包含但不限于：①招标文件、②乙方投标文件、③甲乙双方商定的其他文件。以上文件，顺序在前的具有优先解释权。

第十四条、附则

14.1  本工程需要进行保修或保险时，应另订协议。

14.2  本合同一式五份，甲方执四份，乙方执一份。

14.3  本合同履行完成后自动终止。

14.4  附件：《工程量清单》

甲方（盖章）：　　　　　　　　　　　　　　　　乙方（盖章）：

法定代表人：　　　　　　　　　　　　　　　　　法定代表人：

代理人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代理人：

单位地址：合肥市蜀山区黄山路596号A座6楼　  单位地址：

电话：0551—62686163　　　　　　　　　　　　　电话：

传真：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　传真：

邮码：230031　　　　　　　　　　　　　　　　　邮码：

开户银行：建行合肥庐阳支行　　　　　　　　　　开户银行：

户名：安徽百大电器连锁有限公司　　　　　　　　户名：

帐号：3400146460805000016　　　　　　　　　　 帐号：

2023年　月　 日                               2023年　月　 日

附件、工程量清单

百大电器心悦城店道具拆除清运及装饰工程清单

| 序号 | 施工内容 |  | 单位 | 数量 | 综合单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 拆除清运部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 道具展柜、零散物件拆除 |  | m2 | 4401.40 |  |  |
| 2 | 石膏板吊顶、龙骨、吊筋拆除 |  | m2 | 1389.10 |  |  |
| 3 | 轻质隔墙拆除 |  | m2 | 268.80 |  |  |
| 4 | 垃圾清运、外运、消纳 |  | m2 | 4401.40 |  |  |
| 装饰部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 水性环保无机涂料顶部喷黑 |  | m2 | 1893.00 |  |  |
| 2 | 国标镀锌轻钢龙骨、泰山纸面石膏板双面轻质隔墙 |  | m2 | 37.88 |  |  |
| 3 | 隔墙单面粉刷（嵌缝收口、腻子两遍打磨光洁、乳胶漆两遍） |  | m2 | 37.88 |  |  |
| 4 | 吊顶檐口腻子乳胶漆找补修复 |  | m | 153.40 |  |  |
| 5 | 单开木质套装门、含锁具、合页、门吸等五金 |  | 樘 | 2 |  |  |
| 6 | 单开木质套装门、含锁具、合页、门吸等五金 |  | 樘 | 1 |  |  |
| 7 | 国标长江独芯阻燃塑铜线、镀锌铁管及管件穿线，沿梁顶、墙面明装铺设 |  | m2 | 103.00 |  |  |
| 8 | 防爆灯（甲供）安装、辅料、人工费 |  | 盏 | 7 |  |  |
| 含税合计 |  |  |  |  |  |  |

附件四、

小额零星工程安全施工协议书

甲方(发包方)：安徽百大电器连锁有限公司

乙方(承包方)：

甲方代理人：

甲方联系电话：

甲方联系地址：

乙方代理人：

乙方联系电话：

乙方联系地址：

为了切实加强施工现场安全生产管理，依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》以及《建设工程安全生产管理条例》、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）、《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-99）等有关法律法规和规章制度，双方本着平等、自愿的原则，签订本协议书。

第一条：工程概况

- 施工项目：百大电器心悦城店道具拆除清运及装饰工程

- 2、工期：接到甲方通知后拆除清运部分10个日历天内完成，之后装饰部分10个日历天内完成

3、工程地点：合肥市包河区滨湖新区包河大道与紫云路交口百大心悦城4楼

第二条：管理人员

为保证施工安全管理及安全责任，必须明确现场管理人员：

- 甲方现场安全负责人：   ，联系电话：

- 乙方现场安全负责人：      ，联系电话：

- 第三条：甲方安全责任

1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定，对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患，应开具隐患通知单。

3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。

4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。

5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见，并监督落实情况。

6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

7、向乙方提供电源时，应与乙方办理交接验收手续。

8、按照有关临时用电标准对乙方的临时用电设备设施进行监督和检查。发现乙方在临时用电中存在隐患必须责成乙方以整改。并监督整改落实情况。

9、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。

第四条：乙方安全责任

1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度，建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程，对施工区域内自行管辖的临时用电负全面管理责任。

2、服从甲方安全生产管理。

3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。

4、乙方造成生产安全事故，导致人员伤亡时，由乙方承担事故责任和经济责任。

5、未经安全生产教育培训和无证人员，不得上岗作业。

第五条：安全要求

(一)登高上架要求

1、施工采用的脚手架、安全网必须由专业人员搭设，由项目经理(工地负责人)组织技术部、安全部门的有关人员验收合格后，方可投入使用，应按类别逐项查验，并应有验收记录。

2、高空作业时，严禁立体交叉作业。水平作业时，各工位间必须有一定的距离，作业人员必须配备相应劳动保护用品如安全帽、安全带、防护眼镜、防护手套、防护工作服等，并应正确使用，施工作业现场周边设置相关安全标志牌，并设专人巡查。

3、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。凡在2m以上高处作业人员，必须正确使用安全带，安全带应高挂低用。

4、工程施工前，除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底，并履行签字手续外，必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。

5、特殊工程施工项目如;电气、易燃、易爆容器、管道等，必须持有效证件及上岗证的专业人员操作。

6、拆除施工现场，必须设有临时急救人员及药品或设立临时救助站。

7、严禁在工作前和工作中饮酒，不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋，应穿防滑鞋。

8、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥，遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗，作业时思想要集中。

9、严禁随意拆除或损坏防护栏杆、拉杆、安全网、跳板、脚手板、支撑等防护设施。

10、面砖搬运、安装时应注意安全，防止因面砖翻倒而受伤。

11、各种材料加工时注意操作安全及施工用电，不得随便乱接乱拉电线。

12、施工现场各周边洞口，必须有符合安全规范要求的安全防护，若因施工作业场地要求而拆除的，操作完成后，立即恢复。

13、脚手架上禁止有探头板、飞跳板，脚手架上应满铺脚手板，脚手架上禁止堆放砂浆、砖块、面砖等物料。

14、不准从正在起吊、运吊中的物件下通过，以防突然事件，不准从高处往下跑、跳;不准在没有防护的外墙和外悬挑板等建筑物上行走;不准站在小推车等不稳定的物件上操作;不得攀登起重臂、绳索、脚手架、井字架和随同运料的吊盘和吊篮及吊装物上下;井架吊篮禁止乘人。

15、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等，清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。

16、年龄未满18周岁者，患有心脏病、贫血、高血压、低血压、癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作业。

17、遇到雷雨、大风等天气外墙施工应暂停作业。

18、手持电动工具使用前应进行检查，空载试验运转正常合格后方可使用，转移工作点应切断电源，潮湿场所严禁使用手持式电动工具。

19、作业前必须认真检查机械设备的安全装置，调整机器或更换刀具时应先切断电源并由机械员进行。

(二)用电要求

1、配电箱的箱柜门处应有名称，用途，分路、标记及内部系统接线图，以防失误操作。

2、配电装置均应配锁，并有专人负责开启和关闭上锁。

3、电工和用电人员用电时，必须按规定穿戴绝缘，防护用品，使用绝缘工具。

4、施工现场下班停止工作时，必须将班后不用的配电装置分闸断电，并上锁，班中停止工作1小时以上时，相关动力开关箱应断电上锁，暂时不用的配电装置也应断电上锁。

5、配电箱、开关箱内的电气配置和接线，严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

6、配电装置的漏电保护器，应每次使用时用试验按钮试跳一次，只有试跳正常才可继续使用。

7、用电设备的保护接地线应并联接地，并严禁串联接地或接零。

8、使用中的电气设备应保持完好的工作状态，严禁带故障运行。

9、现场临时用电及照明必须由项目经理同意，由专业电工按JGJ46-88《施工现场临时用电安全技术规范》要求进行操作。

10、现场所有用电设备必须用插头与插线板连接，禁止将线头直接插入插线板。

(三)电焊机使用要求

1、操作人员应具有上岗证书，严禁无证操作。

2、所有交、直流电的金属外壳，都必须采取保护接地或接零。焊接的金属和结构本身接地。

3、电焊机二次焊把线，地线需接长使用时，应保证搭接面积，接点处用绝缘胶带包裹好，地线良好不能有破皮裂口存在。

4遇有雨、雪、雾或六级以上强风，影响施工安全时应停止室外焊接，雨雪后应先清除施工地点的积水、积雪后方可施焊。

5、焊接时，操作人员应穿戴好所有防护用具。

6、各种用电设备，照明设备在露天使用时必须设有防水、防雨设施，各种设备的防护罩必须齐全。

7无铬牌的电气设备不得随意接通电源，各种电气设备应铬牌齐全。

(四)动火要求

1、进入施工现场，必须向施工班组人员进行消防及动火知识教育。

2、施工现场严禁吸烟及随意动火，如需动火必须向项目经理提出申请，经项目经理同意签字后方可使用。

3、施工中所需使用的易燃物品，如，汽油、汽瓶等，必须设专门的临时存放库房并设置灭火器，沙袋等，由专人管理。

4、施工现场认真执行“三清，五好”管理制度，尤其对木制品的刨花、锯末、料头，作到每天工完场清，各类材料都要码放成垛，整齐堆放。

5、电焊、气焊作业前要明确作业任务，认真了解作业环境，确定出动火危险区域，并立出明显标志，危险区内的一切易燃品都必须移走，对不能移走的可燃物，采取可靠的保护措施。

6、焊工必须持证上岗，无证者不能进行操作。

7、属特、一、二级防火范围的焊割作业，未经办理动火审批手续，不准进行焊割作业。

8、五级风以上禁止动用电气焊。

(五)室外吊篮施工要求

1、施工前必须检查吊篮的焊接点、杆件、钢丝绳、葫芦，是否存在损坏和生锈，如存在则必须进行除锈补焊、更换等，方可使用。

2、上架的施工人员，必须穿工作服、防滑鞋，并正确佩带安全带，并与钢丝绳稳固连接。

3、吊篮内的施工人员，只能保持三人，携带的油漆、涂料等不得多于2桶，并用结实的绳索或挂钩固定在吊篮上。

4、进入施工现场的操作人员必须由经过专业培训，并取得国家相关部门颁发的证书上岗。

第六条、其他事宜：

1、协议作为乙双方工程合同的补充，与工程合同具备同样法律效力，协议内容如有和国家地方的有关法律法规规章不符者，按国家和地方的有关规定执行。

2、本协议一经签订，甲乙双方必须共同遵守，施工现场发生施工人员伤亡事故时，本协议作为区分甲乙双方责任的主要文件，协议未阐明的事项，由甲乙双方按照法律法规的规定解决。

3、本协议经立协议双方法人单位盖章或现场负责人签字后生效，有效期从年月日至合同任务结束。

4、本合同一式四份，甲方执叁份，乙方执壹份。

5当合约双方发生争议时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向甲方所在地人民法院起诉。

甲方法人单位:

甲方现场负责人(签字):

电话:

2023年  月  日

乙方法人单位:

乙方现场负责人(签字)：

电话:

2023年  月  日